ОБСЯГ РОБІТ

Проект УВКБ ООН з мирного співіснування:

Ремонт приміщень та облаштування пандуса для інклюзивного навчання

дітей-інвалідів у школі міста Торецьк Донецької області

1. Характер обслуговування

УВКБ ООН прагне найняти підрядника для ремонтних робіт та проведення пандуса з окремим входом / виходом для дітей з обмеженими можливостями, як зазначено в BoQ. УВКБ ООН займатиметься ремонтом приміщень у школі № 9 міста Торецька Донецької області.

2. Робота включає

У приміщенні потрібні ремонтні роботи, переробляння робіт та виконання пандусу з новим входом / виходом для дітей з обмеженими можливостями.

УВКБ ООН відремонтує підлогу, стелю, стіни, систему опалення, електромонтажні роботи, вікна, двері, зведення перегородок та нову пандус з окремим входом / виходом для інклюзивної освіти згідно з цим Запитом.

Деталі втручання з технічними специфікаціями описані в Додатку F

Там, де це доречно, очікуваний час виконання вказаний у Додатку F.

А Зобов'язання УВКБ ООН:

1. УВКБ ООН забезпечить доступ підрядника та його робочої сили до об'єктів організовано та на основі попереднього затвердження.

2. УВКБ ООН здійснюватиме нагляд за виконанням усіх робіт згідно з цим Запитом; прибиральні роботи, ремонтні роботи відповідно до місцевих стандартів, а також прийняття / відмова від закінчених робіт залежатимуть виключно від дотримання технічних специфікацій.

3. Після задовільного завершення УВКБ ООН виплатить підряднику належні суми на підставі узгодженого робочого плану, робочих замовлень та обсягів, виконаних відповідно до BoQ, у 3 етапи.

Б Зобов'язання Підрядника:

1. Підряднику буде виплачено лише виходячи з кількості та якості проведеного ремонту, що відповідає одиничним тарифам, як це було узгоджено.

2. Усі ремонтні роботи повинні відповідати українським правилам та стандартам, узгоджуватись із відповідними органами, а доручення проекту є відповідальністю підрядника.

3. Підрядник повинен включати все необхідне обладнання, матеріали та практику роботи, щоб відповідати цим стандартам та правилам, навіть якщо це не точно зазначено в цій специфікації.

4. Підрядник несе відповідальність за страхування робіт / робітників та відповідає за ремонт та / або заміну будь-чого, що було пошкоджено підрядником або його субпідрядниками на об'єкті.

5. Усі структурні та технічні питання, що виникають під час ремонту, а також використання матеріалів, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.

C. Важливе зауваження:

Підрядник повинен бути готовий розпочати роботи до дня, визначеного УВКБ ООН (протягом 48 годин попередження). Будівництво має бути закінчене відповідно до узгодженого з технічним центром. Роботи будуть контролюватися технічним персоналом УВКБ ООН у Слов'янську.

Свідоцтво про хід роботи буде видано до кінця кожного етапу за попереднім узгодженням з підрядником на основі плану роботи та робочого замовлення.

УВКБ ООН видасть Сертифікат про завершення в кінці робіт та після технічних оглядів.

D. Оплата:

Виплати здійснюються 3-ма частками; 40-40-20%, і їх слід пов’язувати з робочим планом.

Виплати здійснюватимуться лише за умови задовільного виконання робіт на основі прогресу після подання рахунку-фактури, який засвідчує технічний координаційний центр УВКБ ООН. Оплата здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня отримання рахунків-фактур.