**Будівництво пандуса з поручнями та навіс для маломобільних груп населення**

Виконання будівельних робіт здійснює комерційна організація.

Поточний контекст

Початок повномасштабного російського вторгнення в Україну призвів до широкомасштабного

переміщення населення та збільшення жертв серед цивільного населення. З лютого 2022 року

зросла кількість осіб, яким загрожує соціальне відчуження та які потребують допомоги.

Особливо це стосується переселенців, а також ветеранів та осіб з інвалідністю. Війна мала

непропорційні наслідки для тих, хто є ВПО з інвалідністю.

Також досить високою є кількість осіб, які постраждали внаслідок повномасштабних бойових

дій. Багато постраждалих отримують різні види інвалідності. Тому важливо забезпечити людям

з інвалідністю доступ до навчальних закладів, щоб вони могли отримати нові навички,

спричинені ушкодженням здоров’я.

На даний момент УВКБ ООН визначило та завершило технічну оцінку одного об’єкта для

навчання людей на інвалідних візках технікам безпечного пересування. яка була побудована в

2015 році, на даний момент потребує ремонту

Після завершення ремонту цього закладу він стане доступним не лише для жителів

Вінниччини, а й для людей з інвалідністю з усіх регіонів України. У цьому закладі є приміщення

для людей з обмеженими можливостями, що робить його національним закладом із достатньо

великою кількістю людей з інвалідністю, щоб отримати підтримку та послуги в цьому закладі.

Місце знаходження

с. Дорожне, провулок Київський 6- А, Стрижавська територіальна громада, Вінницький район,

Вінницька область.

Технічні вимоги

Будівельні послуги має надавати компанія, визначена в процесі торгів. Технічні вимоги до такої

компанії такі:

- Бути компанією з хорошою репутацією (належним чином зареєстрованою та діючою)

- Можливість безготівкового розрахунку

- Наявність всіх ліцензій та дозволів, необхідних для проведення будівельних робіт

- Можливість розпочати та завершити роботи за власні кошти

- Здатність проводити кваліфіковані будівельні роботи на місці та в обсязі, визначеному в

кошторисі, наданому УВКБ ООН

- Можливість виконати будівельні роботи за 60 днів

- Гарантійний термін 12 місяців

- Можливість надавати УВКБ ООН технічні звіти після завершення

Оцінка

Оцінка/визначення Переможця/Компанії та подальше тарифікування виконаних Компанією

будівельних робіт здійснюється на основі порівняння цін. Учасник тендеру подає свою фінансову

пропозицію, яка передбачає весь бюджет, необхідний для надання всіх будівельних послуг і

закупівлі будівельних матеріалів згідно з кошторисом, наданим УВКБ ООН, включаючи всі

пов’язані з цим витрати (. Перемагає Учасник, який надав пропозицію з найнижчою ціною.

Після завершення будівельних робіт Компанія надає УВКБ ООН Технічний звіт, видає Акт

прийому-передачі та рахунок-фактуру для оплати УВКБ ООН.